ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ A ZÁVLAHOVÉ VODY V OBLASTI ARALSKÉHO MOŘE POUŽITÍM ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A SORBENTŮ ČESKÉ VÝROBY

VE SpOLUPRÁCI S

Aleš Fojtík

Velvyslanec České Republiky v Uzbekistánu a v Tádžikástu v letech 2004-2008

Česká republika je zemí, která v zahraničních vztazích věnuje rok od roku větší a větší pozornost poskytování humanitární pomoci a rozvojové spolupráci. V roce 2004 bylo českou stranou navrženo a vzájemně odsouhlaseno, že proběhne spolupráce mezi našimi zeměmi v té oblasti, která je problémem celého regionu – v oblasti vody. Tento projekt byl nazván:  „Zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře použitím čisticích zařízení a sorbentů české výroby”.

Projekt byl zahájen v roce 2004 výstavbou vzorové školní čisticí stanice na Universitě Mirzo Ulugbeka v Taškentu. Ta představovala první etapu celého projektu a podařilo se jí dokončit v předvečer nejvýznamnější události ve vzájemných vztazích – presidentské návštěvy. Ve dnech 12.-15.09.2004 navštívil náš pan president pan Václav Klaus svého partnera, pana presidenta Islama Abduganijeviče Karimova. A hned první pracovní den této mimořádně významné a úspěšné návštěvy byla do programu zařazena návštěva této čistící stanice a demonstrace její činnosti a další záměry celého projektu.

V rámci dalších etap pokračování spolupráce se prováděly podrobné výzkumy a testy vody, zkoušení různých technologií čistění vody a vyhodnocení výsledků, na základě kterých byla vybrána technologie vhodná pro použití v cílové oblasti Uzbekistánu.

Finální etapa, aplikace všech základních poznatků v praxi, byla právě dokončena. V Nukusu, v tuberkulózní dětské léčebně, byla provedena montáž čistící stanice a připraveny kompletní rozvody vody. Děti tak budou mít k dispozici skutečně zcela nezávadnou vodu, což jen urychlí a zefektivní jejich doléčení.

Závěrem bych si dovolil poděkovat vedoucímu projektu, panu  doc. Ing. Vladimíru Kreplovi, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze a realizačnímu týmu firmy PROTE v čele s panem ředitelem Radomírem Mališem, bez jejichž úsilí a osobního nasazení místy pro nás ve skutečně nezvyklých klimatických podmínkách by se jen obtížně podařilo český záměr  realizovat na takového úrovni. A v neposlední řadě je třeba ocenit i entusiasmus a vstřícnost uzbecké strany, která byla podmínkou celého úspěchu.

# Obsah

Obsah	3

Úvodem	4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROJEKTU	4

1. CÍLE PROJEKTU	4

2. REALIZATORY PROJEKTU	4

3. PARTNERY PROJEKTU	4

4. VÝCHOZÍ PODMINKY PROJEKTU	5

1. FÁZE PROJEKTU	6

ÚPRAVNA PITNÉ VODY  ALFA 2,2	6

ANAEROBNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD JOTI 200	6

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM GARDEN	7

2. FÁZE PROJEKTU	9

MOBILNÍ EXPERIMENTÁLNÍ STANICE  -  MES	9

TECHNOLOGIE VHODNÉ K ČIŠTĚNÍ PITNÝCH VOD V OBLASTI ARALSKÉHO MOŘE	11

3. FÁZE PROJEKTU – DĚTSKÉ TUBERKULÓZNÍ SANATORIUM V NUKUSU	15

ZÁVĚR	19

VLIVY  PŮSOBÍCÍ  NA  KVALITU  PROCESU  ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU	19

KONCEPCE ŘEŠENÍ:	20

# Úvodem

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Název projektu:

ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ A ZÁVLAHOVÉ VODY V OBLASTI ARALSKÉHO MOŘE POUŽITÍM ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A SORBENTŮ ČESKÉ VÝROBY

Číslo projektu:			81/04-06/MZe/B

Přijímatel pomoci:			Republika Uzbekistán, Karakalpakstán

Gestor:				Ministerstvo zemědělství ČR

Celkový rozpočet: 			550 000 EUR

Doba realizace:			2004 – 2008

## 1. CÍLE PROJEKTU

Základním  cílem a  posláním projektu v rámci technické rozvojové  pomoci bylo za využití  erudice  českých expertů a  technologií  přispět  partnerské straně – Uzbekistánu, v řešení  velmi  naléhavé  situace  v oblasti  zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v Aralském regionu  a nalezení  možností  zefektivnění nebo sekundárního využití vody pro  závlahy a komunální využití.

Cílem  první etapy bylo vytvořit školicí  místo pro studenty a profesionály ke komplexnímu  pojetí využití  technologií  pro  úpravu  pitné vody , čištění  odpadních vod a  jejího  následného využití pro  efektivní způsoby  zavlažování.

Cílem  druhé etapy projektu bylo  provést  monitoring stavu zdrojů  vody  v Aralské  oblasti, zjistit typické parametry znečištění a  testovat  technologické postupy  čištění vod s  posouzením místních podmínek.

Cílem  třetí etapy pak bylo  vytipovat  vhodný objekt pro  dodávku  konkrétní  technologického zařízení  pro zlepšení  zásobování  obyvatel  pitnou vodou, včetně   projektové dokumentace.

## 2. REALIZATORY PROJEKTU

Koordinátor projektu:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut tropů a subtropů

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, Czech Republic

Doc.Ing. Vladimír Krepl, CSc.

Technický realizátor projektu:

PROTE spol. s r.o.

Nad Hradním potokem 386, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

Ing. Radomír Mališ

## 3. PARTNERY PROJEKTU

Nacionální univerzita Uzbekistánu jm.Mirzo Ulugbeka

Rektor Gofurjon I. Mukhamedov

Karakalpakský filiál Akademie věd RU

Předseda Nagmet K. Aimbetov, senátor Karakalpakstánu

Urgenčská statní univerzita

Rektor Azimboy A. Eshchanov

## 4. VÝCHOZÍ PODMINKY PROJEKTU

Uzbekistán je nejlidnatější republikou ve střední Asii - cca 27 mln obyvatel. Výrazným odvětvím národního hospodářství republiky je zemědělství, jehož zaměření je postaveno na pěstování a základním zpracování bavlníku. Od  60-tých let minulého století bylo pěstování bavlníku prvořadé, což v současnosti zůstává, nicméně jsou rozvíjena i další odvětví, především pěstování potravinářských kultur a chov dobytka. Další významným směrem rozvoje Uzbekistánu je těžařský průmysl zejména těžba ropy a zemního plynu.

V důsledku monokulturního využití půdy a vodních zdrojů došlo k nezvratným změnám a deformaci živоtního  prostředí. V současné době je nejaktuálnějším problémem ekologie Aralského moře a zásobování vodou v Aralské oblasti. Znečištění vody na těchto územích dosáhlo takového stupně, že vedlo nejen ke snížení kvality života, ale i ke značné migraci obyvatelstva ze zóny ekologické pohromy. Zvýšený obsah toxických mikroelementů překračuje značně povolené limity nejen na území při Aralském moři, ale také v řadě měst.

V důsledku výše jmenovaného se dá problém Aralu shrnout do pěti bodů:

- ztráta ryb v Aralském moři, kvůli zvýšené salinitě a chemickému znečištění;

- degradace půdy, vyvolané podmáčením a zasolením zavlažované půdy;

- výskyt nových rostlinných onemocnění a škůdců, projev monokulturního zemědělského hospodaření (bavlna), s následkem snižování  výnosů  bavlny;

- nepříznivý projev na zdraví lidí a zvířat, v důsledku vzduchem poletujících kontaminovaného  prachu a špatné kvality vody;

- změna lokálního klimatu.

Není rozvinut systém recyklace vody a čištění odpadních vod, nehledě na to že v podmínkách nedostatku vody by její druhotné využití mohlo značně snížit spotřebu pitné vody k technickým účelům.

Odpadní vody jsou hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí, protože obsahují zbytky mineralizace a rezidua pesticidů a jsou volně zasakovány do drenážních systémů připouštních oblastí s průsakem do podzemních vod.

V souvislosti s již uvedeným, zdá se uplatnění nových technologií k čištění vody tím, co je v dané chvíli nejvíce aktuální, a jedině tak povede k ochraně vodních zdrojů v Uzbekistánu.

Hlavním směřováním  projektu bylo a je nalezení  řešení infrastruktury malých a lokálních čistících zařízení české výroby ve vybraných lokalitách Uzbekistánu s cílem zlepšit hospodaření s vodou včetně instalace zařízení na čištění vody v oblasti Aralského moře.

# 1. FÁZE PROJEKTU

Cíl první etapy  byl ve spolupráci s partnerem projektu  NÁRODNÍ UNIVERSITOU Uzb.  rozpracován  v řešení ukázkového  uzavřeného cyklu technologií  demonstrující komplexnost a efektivnost využití  vody. Bylo rozhodnuto, že technologie  budou umístěné v areálu  university v sousedství Biologické  fakulty. Technologie  budou    přizpůsobeny  pro používání ve  vyučovacím  procesu a pro výzkumnou  činnost. Po  uzavření  druhé etapy  zde bude i přiřazena  mobilní experimentální stanice (MES) s laboratoří a testovacími technologiemi.

Výše  popsané  pojetí  bylo realizováno  v roce 2004, kdy byla  do  Taškentu dopravena úpravna  pitné vody ALFA 2,2,  anaerobní čistírna  odpadních vod  s recyklaci vody
 JOTI 200 a  soupravy  zavlažovacích systému GARDEN. Montážní práce probíhaly v měsících  srpen a   září  2004.

## ÚPRAVNA PITNÉ VODY  ALFA 2,2

Stanice  je určena  pro  úpravu povrchových  vod  o výkonu 2200 litrů / hod. Je schopna  pracovat v automatickém, poloautomatickém  nebo manuálním režimu s možnosti  odebírání vzorku  z každého stupně čištění. Zdrojem  surové vody pro čištění je  nedaleká řeka ze které byl v minulosti  vybudován  zavlažovací  kanál pro  školní  pole  university. Pro  trvalé čerpání vody  byla v kanálu vybudována odsazovací jímka s ponorným čerpadlem.  Výstupní  pitná voda  byla   napojena na vodovodní  rozvod  budovy  Biologické fakulty. Stanice pro vyučovací potřeby je  programovatelná pro různé proporce dávkování chemických  látek pro vysrážení, aktivaci, a desinfekci vody.

Úpravna pitné vody ALFA 2,2

## ANAEROBNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD JOTI 200

Zařízení  čistírny odpadních vod  JOTI bylo  zabudováno  v sadu  v sousedství budovy Biofakulty a  do ní napojeno  veškeré odpadní potrubí budovy.  Čistírna  odpadních vod se  skládá  ze čtyř stupňů  (hrubého filtru, anaerobního reaktoru, biofiltru a retenční  nádrže).S plánovanou  zpracovatelskou kapacitou 200 ekvivalentních obyvatel. Všechny stupně jsou v podzemí, obslužně  přes šachty a propojené  potrubím s šachtami na odběr vzorků vody pro  sledování anaerobního procesu čištění  vod. Retenční nádrž o objemu 25 m3 je opatřena  snímači hladiny vody a  výkonným čerpadlem pro  zásobování vody  do zavlažovacího systému. Případný přebytek  vody odtéká přepadem do  původního kanalizačního potrubí městské kanalizace. Samotná činnost  čistírny  pracuje v anaerobním procesu a  tok vody  probíhá samospádem. Technologie nepotřebuje ke své činnosti  žádné  točivé mechanismy a el. energií. Pro servisní i školní  účely byl systém opatřen bypassem pro odtok přitékající odpadní vody  mimo  zařízení.

Joti

## ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM GARDEN

Systém recyklace  vody byl  realizován  rozvedením jednotlivých sektorů zavlažování kombinovaného systému  kapénkového a tryskového  zavlažování.  Byly  obsazeny  školní  políčka různých  kultur s možnosti  regulace  průtok, intenzity zavlažování. Systém umožňuje naprogramovat  jednotlivé sektory i jejich pod sektory  v libovolných  časových intervalech a individuální intenzitou závlahy, dle potřeby vysazených kultur. Trysky zavlažovacích systému jsou nastavitelné v různých  úhlech rozstřiku a automaticky se zatahují do země  při jejich nečinnosti.

Zavlažovací systém Garden

Celý vybudovaný technologický celek byl  odzkoušen  ve zkušebním provozu a předán universitě . V průběhu zkušebního provozu byli proškoleni  pracovníci  university  k obsluze všech systému a ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem  akademii věd a Chemickou fakultou budou na systému prováděny  studentské a doktorantské vědecké práce. Technologický celek byl oficiálně předán při  návštěvě university  prezidentem ČR  panem  Václavem Klausem. Po celou dobu trvání projektu je technologický celek  kontrolován ČR dodavatelem.

Prezident ČR – Prezentace projetku

# 2. FÁZE PROJEKTU

## MOBILNÍ EXPERIMENTÁLNÍ STANICE  -  MES

Pro splnění  cílů 2. etapy projektu bylo nezbytné realizovat monitoring  aktuálního stavu znečištění vody z různých zdrojů v oblasti aralského moře. K splnění tohoto úkolu byla sestrojena Mobilní experimentální stanice, dále MES, pomocí které bylo možné provést základní rozbory vody a následně provést zkoušky účinnosti technologií na čištění vod.

MES byla vybavena laboratorními přístroji pro rozbory vod a těmito technologiemi na čištění vod:

- domovní reverzní osmózou – ke snížení mineralizace vody

- elektrokolaguačním zařízením ELEKO ke snížení zákalu vody a snížení množství nerozpuštěných látek

- elektroimpulsní zařízení EGGIS ke snížení množství organického znečištění, znečištění kovy a ropných látek

- zařízení ECO 120  - elektrolytická oxidace

- filtrační kolona ke snížení tvrdosti vody, mineralizace a organických látek

- ionizační zařízení na desinfekci a konzervaci vody IVK

- MES připravena k činnosti (polygon akadamenie věd Mamun v Chivě)

- K provedení zkoušek byly vybrány následující zdroje vody

- Voda ze zavlažovacího kanálu u polygonu akademie věd Mamun u města Chivy

- Voda ze vesnické  studny  u města Chivy

- Voda ze studny ve městě Munyak

- Voda z městského vodovodu ve městě Nukus

- Voda ze zavlažovacího kanálu ve městě Urgenč

- Voda z městského vodovodu ve městě Urgenč

Podzemní vody  z hloubky 120 -160 m  v poušti Karakalpaskánu Aralské  oblasti  - oblasti s perspektivou těžební činnosti

|  | H2O - kanál Mamun |  | H2O - studna Mamun |  | H2O - studna Munyak | H2O vodovod Nukus nemocnice |  | H2O Urgench kanál | H2O vodovod Urgench |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 |  |  |  |  | 0,17 | 0,48 |  | 0,1 | 0,78 |
| NO3- | 4,7 |  | 5 |  | 11,4 | 10,9 |  | 0,7 | 2,8 |
| NO2- | 1,2 |  | 0,1 |  | 0,03 | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 |
| PO4-3 | 1,8 |  | 1 |  | 0,1 | 0,25 |  | 0,15 | 1,1 |
| Mg | 27,4 |  | 17 |  | 80 | 80 |  | 100 | 200 |
| Cl- | 150 |  | 220 |  | 475 | 150 |  | 275 | 540 |
| Cl | 14,5 |  | 13,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Cu | 0,04 |  | 0,04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,04 |
| SO4-2 | 210 |  | 230 |  | 310 | 220 |  | 300 | 330 |
| SO3-2 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0,1 |  | 10 | 0,1 |
| Ca | 190 |  | 340 |  | 200 | 190 |  | 262 | 3,8 |
| Fe | 0,01 |  | 0,1 |  | 0,04 | 0 |  | 0 | 0,01 |
| Al | 0,04 |  | 0,4 |  | 0,07 | 0 |  | 0 |  |
| d˚H | 30,6 |  | 28 |  | 256,6 | 29,7 |  | 19,0 | 136,6 |
| TSS | 1620 |  | 870 |  | 940 | 470 |  | 1820 | 760 |
| pH | 7,2 |  | 7,2 |  | 8,06 | 8,26 |  | 8,28 | 7,93 |
| T (˚C) | 26,5 |  | 23,2 |  | 29 | 29,7 |  | 27,4 | 24,4 |
| TDS | 1120 |  | 1730 |  | 2550 | 940 |  | 1650 | 2380 |
| celkem N | 5 |  | 0,5 |  | 11,6 | 11,4 |  | 0,8 | 3,6 |
| celkem P | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 |
| COD | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 19 |
| * výše uvedené hodnoty jsou udávány v mg / l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2O – studna na základně v Kungrad |  | H2O z vrtu – firma Gazprom |  |  | H2O z vrtu Džios | H2O z vrtu Kubla | H2O z vrtu Džil |
| Celkem TDS* |  | 540 |  | 3120 |  |  | 6970 | 9870 | 2840 |
| Celkem d˚H |  | 22,96 |  | 31,92 |  |  | 19,376 | 173,6 | 31,36 |
| pH |  | 6,7 |  | 6,8 |  |  | 7,15 | 7,07 | 7,5 |
| T (˚C) |  | 22 |  | 21 |  |  | 18 | 17 | 19 |

Z uvedených hodnot je zřejmé, že kvalita vody v uvedených lokalitách neodpovídá normám (GOST a EU) na kvalitu pitné a vysoce přesahuje její limity hlavně v hodnotách celkové mineralizace,  dusičnanů a organického znečištění

## TECHNOLOGIE VHODNÉ K ČIŠTĚNÍ PITNÝCH VOD V OBLASTI ARALSKÉHO MOŘE

V průběhu řešení úkolů projektu ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ A ZÁVLAHOVÉ VODY V OBLASTI ARALSKÉHO MOŘE POUŽITÍM ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A SORBENTŮ ČESKÉ VÝROBY byly provedeny zkoužky účinnosti vytypovaných technologií.  Při výběru technologií bylo přihlíženo k místním specifickým podmínkám, hlavně k možnostem jejích následné bezproblémové instalaci a provozu.

Tyto technologie se dají rozdělit do třech základních skupin, a to na technologie pro individuální použití, pro použití pro větší množství recipientů a technologie pro průmyslové využití.

Do skupiny pro individuální vyžití patří obecně systém reverzních osmóz s jednoduchou filtrací hrubých nečistot a organických příměsí ve vodě. Jejich instalace je velmi jednoduchá a možná přímo v jednotlivých domácnostech nebo v domech pro 2 – 3 domácnosti. Jedná se o systém reverzní osmózy SHOPUR s kapacitou cca 400 litrů čisté voda za den a nebo o systém MERLIN s kapacitou 2700 litrů čisté vody za den.

Technologie určené pro využíváním větším množstvým recipientů je také založena na systémech reverzní osmózy, jedná se o tzv. kontejnerové technologie, skládající se z uhlíkovo pískového filtru, ze změkčovače určeného ke snížení celkové tvrdosti vody, reverzní osmózy a následné desinfekce vody (viz technologické schema)

Legenda:

- Čerpadlo s tlakovou nádobou určené pro přísun surové vody

- Těleso uhlíkovo-pískového filtru

- Těleso uhlíkovo-pískového filtru

- Těleso změkčovače vody

- Nádoba na přípravu regenerační solného roztoku k změkčovačům vody s míchacím zařízením

- Těleso změkčovače vody

- Reverzní osmóza

- Desinfikátor vody

- Retenční nádrž IBC o objemu 1000 litrů

- Čerpadlo s tlakovou nádobou určené pro distribuci vyčištěné a upravené vody

Systémy čištění odpadních průmyslových vod jsou založeny na systémech elektrokolaguace ELEKO, elektroimpulsního čištění EGGIS s použitím filtračních jednotek podle druhu a množství celkového znečištění odpadní vody.

Výběr těchto technologií byl proveden po provedených zkouškách pomocí Mobilní experimentální stanice (dále MES). Zkoušky byly pro větší objektivnost provedeny jak v zimním, tak i v letním období. Jejich výslkedky byly následně analyzovány ve spolupráci s odborníky z ČR i Uzbekistánu a zvoleny tak jak bylo výše uvedeno.

V současné době jsou v provozu individuální systémy reverzní osmózy MERLIN a to v Taškentu, Nukusu a Urgenči. Po vyhodnocení jejich cca ročního provozu byly konstatovány velmi dobré výsledky. Kvalita jimi vyčištěné vody odpovídá neustále stanoveným normám pro pitnou vodu. Jediným problémem v jejich provozu je nestálý nátokový tlak surové vody a tím snížení jejich kapacity,  tento problém nemá vliv na kvalitu vody.

Filtry pro čištění vody

„Kontejnerový systém „ čištění pitných vod byl v Uzbekistán realizován ve třech provedeních. Dva kontejnery objednala firma ERIELL pro řešení dodávek pitné vody pro pracovníky pracujících na vrtných soupravách v poušti Karakalpaskánu. I přes velmi špatné parametry surové vody v této oblasti (mineralizace dosahující až 10 000 mg/litr a tvrdost vody v hodnotách 35 mg/litr/ekv.) jsou výsledky uvedených stanic velmi dobré (pitná voda v hodnotách 400 mg/litr miniralizace a tvrdost vody 1 mg/litr/ekv).

Tento sytém čištění a úpravy vody byl také použit pro řešení problému s pitnou vodou v dětském tubrkulozním sanatoriu v Nukusu. Zde je technologie umístěny v budově, ale shodného složení jaka v předcházejích případech. Technologie dosahuje obdobnývh výstupních parametrů při kapacitě 50 m3 za den.

Pro názornost způsobu výběru nejvhodnějších technologií je uveden graf znázorňující účinnost jednotlivých technologií na nerozpustné látky ze zavlažovacího kanálu na polygonu akadamie věd Mamun.

Vnitřní uspořádání kontejneru

# 3. FÁZE PROJEKTU – DĚTSKÉ TUBERKULÓZNÍ SANATORIUM V NUKUSU

V rámci plnění prvních dvou etap projektu ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ A ZÁVLAHOVÉ VODY V OBLASTI ARALSKÉHO MOŘE POUŽITÍM ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A SORBENTŮ ČESKÉ VÝROBY bylo nasbíráno, zpracováno a vyhodnoceno velké množství dat týkajících se stavu hospodaření s pitnou a odpadní vodou v Uzbekystánu v republice Karakalpaskánu. Z těchto dat je zřejmé, že většina obyvatelstva tohoto regionu používá nekvalitní pitnou vodu, která neodpovídá hygienickým normám, hlavně v parametrech - velké minerelizace (množství solí), tvrdosti a příměsí nerozpuštěných látek (kalu).  Nejvíce postiženi a zdravotně ohroženy jsou skupiny obyvatelstva se sníženou imunitou a to hlavně děti.

Z těchto důvodů bylo řešiteli projektu v součinnosti s vládou ČR a vládou Karakalpaskánu rozhodnutu o realizaci třetí fáze projektu, rekonstrukce vodohospodářství dětského tuberkulozního sanatoria ve městě Nukusu.  Situace v zásobování a rozvodu pitné vody v sanatoriu byla velmi kritická. Dostupná pitná voda pro dětské pacienty sanatoria byla vysoce kontaminována minerály (cca 1000 mg/l), dále zde byl problém s nefunkčními rozvody vody, se sociálním vybavením a částečně nefunkční kanalizací.

Sprchy v budově příjmu pacientů

K provedení realizace rekonstrukce sanatoria byl zporacován kompletní stavební projekt (viz. schéma str.19) zahrnující rekonstrukci rozvodů pitné vody s úpravnou vody, rekonstrukci kanalizační sítě, přístavba sociálního zařízení (toalety a sprchy) u zimní ubytovny chlapců a dívek, rekonstrukci kuchyňského bloku a rekonstrukci bloku příjmu pacientů.  Na základě zpracovaného projektu byla podána žádost o stavební povolení k této rekostrukci, tato žádost byla kladně vyřízena.

Suché záchody

V následných jednání s Karakalpatskou vládou byla dohodnuta spolupráce při realizaci projektu tak, že Karakalpatská vláda bude garantovat stavební část projektu a realizátoři projektu z ČR zabezpečí technologickou část projektu.

Kuchyň

Při následných jednání na úrovni Karakalpatské vlády, tato rozhodla o komplexní modernizaci sanatoria v průběhu příštích pěti let a původně navržená rekonstrukce se z tohoto důvodů jevila jako neefektivní.

Letní sprchy

Po zhodnocení situace  řešitelský tým navrhl vládě ČR řešení nastalé situace tak, aby byly splněny alespoň základní hygienické podmínky pro život dětí v sanatoriu. Po odsouhlasení řešení z Karakalpatské strany byla ve stávajícím kuchyňském bloku vybudována čistírna a úpravna pitné vody, která zabezpečuje úpravu 50 m3 vody za den.  Při výstavbě této úpravny bylo nutné provést částečnou rekonstrukci přívodního potrubí neupravené vody.

Také byla provedena rekonstrukce rozvodů pitné upravené vody do kuchyňského bloku.

Úpravna vody

Ve spolupráci s občanským sdružením ADRA, byl zakoupen kontejner, který je vybaven toaletami a sprchami zvlášť pro chlapce a dívky. Tento kontejner byl umístěn v blískosti budovy určené pro příjem pacientů. Do tohoto kontejneru byla přivedena nezávadná upravená pitná vody a vody technické (k toaletám). Kontejner byl připojen na místní kanalizační síť, která musela opravena, aby byla zabezpečena její funkčnost.

Dále byl zakoupen kontejner s toaletami, zvlášť pro dívky a chlapce, který byl obdobně instalován jako kontejner se sprchami, v prostoru před kuchyňským blokem.

Totou realizací je zabezpečeno dostatečné množství nezávadné pitné vody pro dětské pacienty a zlepšena situace v sociálním vybavením sanatoria.

Kontejner s toaletami a sprchami

Schéma projektu

# ZÁVĚR

V průběhu  všech etap  realizace  projektu byli čeští experti ve spojení s uzbeckými  odborníky z řad akademie věd,universit, geologů a hydrogeologů. Zúčastnili se  několika konferencí  k tématu voda i celosvětové konference o vodě  2005 Dušanbe, kde zasedali v sekci  Aralského bazénu. Jak vlastním sledováním, měřením a činnosti tak i z diskuze a konzultaci s odborníky  znající  situaci  v Uzbekistánu lze  shrnout  některé  dominantní  faktory ovlivňující  proces zlepšování  zásobování obyvatelstva  kvalitní pitnou vodou  vAralské oblasti :

## VLIVY  PŮSOBÍCÍ  NA  KVALITU  PROCESU  ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

- zvýšený obsah soli v povrchových vodách  způsobený slaným prachem větrem    rozneseným z vyschlého dna Aralského moře a následně  rozpuštěný  vlivem  dešťů a  zavlažování

- zvýšený obsah soli v podpovrchovými  vodami způsobený  kontaminaci drenážními vodami z zavlažovací činnosti

- vysoký obsah soli v  podzemních vodách  vlivem geologické  struktury s  obsahem rozpustných horninových soli

Vlivem klimatických  podmínek a neexistence  regulace využívání vodní kapacity Amudarii dochází k  výkyvu  až nedostatku vody z povrchového zdroje na dolním toku  Amudarii. zásobování vodou  není rozvinutá kombinace  zdrojů vody z povrchové, podpovrchové a podzemní vody a s tím spojených  účinných technologií čištění. Neefektivní systémy  zavlažování způsobující  vyšší spotřebu  povrchové vody.

- neyužití   procesů recyklace  vody, čištění  odpadních vod neexistence  nebo  nízká kapacita ČOV. předčištění a úpravu pitných vod jsou v nefunkčním stavu, neodpovídají  současným technologickým  požadavkům

- systémy vodovodů jsou  v omezené kapacitě držené v použitelném technickém stavu.Pro rozvod vody byly využívané asbestové  a povrchově nechráněné železné  potrubí. Jejich stav způsobuje  sekundární  kontaminaci  upravené pitné vody, jsou narušené  korozí, azbestové potrubí prorostlé  kořeny. Tyto materiály  způsobují další kontaminaci  upravené vody  a jsou  pro zdraví člověka  ohrožující

- systémy desinfekce pitné vody  nemají odpovídající účinnost, jsou zastaralé s nízkou účinnosti

- nedostupnost  málo kapacitních – bytových technologií  pro čištění  pitných vod

- nestanovení priority řešení zkvalitnění  zásobování pitnou  vodou obyvatelstvem v souladu s rozvojovou koncepci Karakalpatské a Chorizemské  oblasti

- malá osvěta mezi obyvatelstvem k problematice využíváni vody

## KONCEPCE ŘEŠENÍ:

Zlepšení kvality  pitných vod v Chorizemské a Karakalpatské  oblasti bude vyžadovat pro uzbecký stát koncepční řešení  v kombinaci  centrálních systému  zásobování  a lokálních technologií. Pro sledované oblasti  je nezbytné koncipovat technologické přístupy řešící:

A/ kontaminace  zdrojů  vody upravovaných na pitné vody v těchto  parametrech:

- snížení obsahu  soli u povrchových a povrchových vod od 1200-1600 mg/ litr u podzemních vod v rozsahu  1900- 3700 mg/litr (  lokálně až do 10 000 mg/ litr)

- vysoký  zákal  povrchových vod

- biologická kontaminace povrchových vod

- možný výluh  v minulosti používaných  pesticidů jak do povrchových  tak do podpovrchových vod

- vysoká tvrdost  podzemních vod

- sekundární kontaminace  výluhu  materiálů starých vodovodních  potrubí (železo, azbest)

- bakteriální kontaminace

B/ Technické podmínky:

- zastaralá čerpací technika

- pro individuální bytové stanice nezbytné dosáhnout  v distribučním potrubí nejméně 2 bary tlaku vody (lokální doplňující vodárny)

- vysoký zákal povrchových vod zvyšuje opotřebení  čerpadel, zvýšení  zanášení mechanických  filtrů, zákal je nositelem  bakteriální  kontaminace

- výkyvy jak  v plynulé dodávce  el. proudu, tak zvláště v zimním období  snížení napětí el.proudu el. Síti ze standardních 220V na až 170 V  (přetěžování elektromotorů a snižování výkonů)

- budování nových vodovodních sítí  ve schválených potrubích pro rozvod pitných vod (PE,PP,PVC, Šedá litina,Cu)

- uvolňování kalů ze starého  potrubí a  způsobující  zhoršení funkce  ventilů, uzávěrů, splachovačů WC ( větší spotřeba vody)

- špatný technicky stav  koncových ventilů způsobující zvýšenou spotřebu vody

- špatný stav  nebo neexistující vodoměry u bytových  jednotek spotřebitelů

- doplnění  centrálních systému rozvodu vody o  lokální  desinfekční  jednotky

C/ Sociálně a osvětové  podmínky:

Úprava pitných vod  v Chorizemské a Karakalpatské oblasti  vlivem výše uvedených parametrů  představuje vyšší náklady na   úpravu 1 litru vody. Centrální vodovody jsou  předmětem velmi  dlouhodobých  investic měst a  státu. Lokální a individuální řešení však budou  potřebovat  podporu  správních  center  lokalitě, státu  i  fondů k vyřešení níže uvedených problémů:

- vyšší cena  lokálních-bytových jednotek na úpravu vody + jejich doplnění o lokální čerpadlo  pro zvýšení tlaku vody pro jejich optimální  účinnost

- výměna  koncových baterií a vodoměrů  spojenou s osvětou o úsporném programu 
využívání  pitné vody = snížení spotřeby pitné vody

- vybudování  nových rozvodných  potrubí v  bytových  jednotkách s možnosti  
rozdělení  vody pro  sprchy a WC a lokální individuální  jednotku úpravy vody pro 
potřebu pití  a vaření řešit v rámci  osvěty  mezi obyvatelstvem i dotační  pobídky  pro instalaci systému a výměnu spotřebních dílů

- rozšířit  vhodnou osvětou  způsobilost  obyvatel o  znalosti a kriteria  správného 
výběru  systému. Zamezit klamným reklamám a dodávkám levným avšak neúčinným zařízením

- připravit dostatek  vodoistalačních  profesionálů schopných  zavádění  těchto 
technologií

Naplňování cíle  projektu a  realizací jednotlivých etap experti  plně  vnímali naléhavost řešení  zásobování  obyvatelstva kvalitní  pitnou vodou a celkovou  vodohospodářskou situaci  v Aralské oblasti. Mimo  komplexní řešení  lze  okamžitě  přistoupit  k procesu zlepšování a dostupnosti zásobování vodou postupnými  kroky dle finančních investičních možnosti zdrojů financí. Níže  uvedené  náměty byly předloženy  jak uzbecké straně, tak Evropskému domu pro zařazení k financování  Evropskými fondy. Jde o:

1/ Vytváření  pitných  míst ve veřejných budovách ( nemocnice, školy, úřady,….), které by poskytovaly  kvalitní pitnou vodu pro  návštěvníky těchto budov – pitné automaty schopné  na  místě čistit- upravovat  vodu na pitnou vodu ve standartu EU, bez potřeby distribuovat  balenou pitnou vodu

2/ Realizovat lokální systémy desinfekce vody pro veřejně dostupné zdroje ( na tržištích, nádražích adt.) k zamezení libovolné bakteriální nákazy šířené v neošetřených zdrojích tekoucí vody.

3/ Realizovat  inovativní program  modernizace  starých lokálních  úpraven  = VODOJEMŮ, využívající povrchových vod ze zavlažovacích kanálů pro zásobování vesnic a  objektů. V tomto  programu by došlo k využití  z části již existujícího systému, doplněného o  účinné  čistící  technologie, nového vodovodního  potrubí s dostatečným tlakem. Pro každou bytovou jednotku nebo dům s malou lokální jednotkou pro  úpravu technické vody (na sprchy a WC) na pitnou vodu pro pití a vaření.

4/ Realizovat  konkrétní  vodohospodářský  systém ve městě MUJNAK, kde je situace havarijní a v tomto roce byly dennodenně dovážené cisterny s vodou, poněvadž  zdroje vody = kanály  vyschly a jen několik  studní na spotřebu  obyvatelstva  nestačilo. Toto  město je nejblíže vysychajícímu Aralskému moři a je pro budoucí těžařskou  aktivitu perspektivním místem v regiónu!

Závěrem lze  konstatovat, že základní cíl projektu technické rozvojové  pomoci byl  splněn  v plném rozsahu. Výstupy  již  prvních dvou etap  ukázaly smysluplnost  a podpořili  prodloužení projektu z 3 let na 5 roků! Bylo by užitečné využít nabytých praktických zkušenosti českých expertů v pomoci  uzbecké straně v realizaci tak náročného, ale nezbytného  procesu. Již praktické dodávky  v třetí realizační  etapě potvrdily  reálnost technologických přístupu v čištění vod za využiti čs. technologií v úzké spolupráci s uzbeckými specialisty a  spolupracovníky! Celý realizační tým  projektu včetně s uzbeckými spolupracovníky jsou způsobilí, ochotni  v procesu realizace výstupů projektu pokračovat a přispět  tak zlepšení situace v zásobování a hospodaření s vodou v Aralské oblasti i  v celém Uzbekistánu!

Za zpracovatele celého realizačního týmu:

Ing. Radomír  Mališ

Prote spol. s r.o.

Nad Hradním potokem 386

162 00 Praha 6

IČO 41188501

DIČ CZ41188501

TEL.: 00420 235365901

FAX.: 00420 235363165